|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

План мероприятий на Апрель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения мероприятия.** | **Наименование****организации****(администрация, УК,****МКУ, МБУ)** | **Место проведения****мероприятия (город,****улица, дом)** | **Перечень работ, планируемых****к выполнению** | **Кол-во****задействованных****в уборке человек и****техники** | **Ответственный****исполнитель****(Ф.И.О., телефон)** |
| 12.04.2021 по 22.04.2021При наступлении благоприятной погоды. | МБУ «УБ»МБУ «УБ», Поселковая Администрация СП «Детчино», МБУ «УБ», МБУ «Олимпионик»,МБУ «Детчинский ДК», МБУ «Детчинская сельская библиотека» | СП «Детчино»СП «Детчино» | - Уборка мусора с прилегающейтерритории.- Очистка территории от мусора- Прогребание газонов.- Уборка листвы и веток.(вывоз собранного мусора) - Очистка муниципальных дорог, дорожек.- частичный ремонт ограждения контейнерных площадокПобелка деревьев. | 6 человек2 ед. техники15 человек2 ед. техники | Титкин Ю.А 8-910-541-93-08Титкин Ю.А 8-910-541-93-08 |
| 23.04.2021 | Поселковая Администрация СП «Детчино», МБУ «УБ», МБУ «Олимпионик»,МБУ «Детчинский ДК», МБУ «Детчинская сельская библиотека», жители поселка. | Площадка Детчинского дома культуры, братская могила. | Уборка территории, вывоз мусора,покраска стволов деревьев, обрезкасухих веток деревьев, стрижкакустарников. Приведение внадлежащее состояние памятников.Иные виды работы понеобходимости. | От 20 человек2 ед. техники | Титкин Ю.А 8-910-541-93-08 |
| 24.04.2021 | Поселковая Администрация СП «Детчино», МБУ «УБ», МБУ «Олимпионик»,МБУ «Детчинский ДК», МБУ «Детчинская сельская библиотека», жители поселка. | Парк «Остров» | Уборка территории, вывоз мусора, частичная очистка русла реки «Суходрев» от мусора, уборка береговой линии парка, посадка деревьев, ремонт пешеходного моста. | От 25 человек2 ед. техники | Титкин Ю.А 8-910-541-93-08 |